驚濤駭浪中開學，相互扶持下上路

各位家長，久違了！

自5月中以來，疫情三級的突然爆發，造成人心惶惶，霎時間公共場所杳無人煙，校園變得空空蕩蕩，回想5月時的日子，真的不知開學能否如期，或許正如市長所說：「最艱難的時候已經過去」，現在能夠喜臨開學，背後不知道有多人的努力堆沙成塔，也要感謝有你我的配合，我們才能夠有今日的成果。

這樣的艱苦經歷改變了社會，也改變了教育，然而總務工作中，有許多仍不受影響依舊進行的事物，本年度暑假期間共進行了「音樂視聽教室改善工程」、「運動場暨周邊地坪改善工程」、「孝棟屋頂防漏整修工程」、「兒童遊戲場改善工程」以及「游泳池無障礙設與設備改善工程」等五項工程施作。其中，前三項工程均已竣工，應不致對安全造成影響，因此就後兩項工程說明之：

無障礙

遊戲場

圖一、本校開學後進行之工程位置圖

一、有關無障礙工程之說明：從上圖可知，本校無障礙工程位於游泳池內，目前游泳池新增之坡道均已完工，僅剩游泳池內之施工工項尚未完成，且該工程大部分垃圾廢棄物均已處理完畢，除與弘道國中相鄰之通道受影響外，在疫情未開放泳池課之情形下影響不大，目前本工程之契約完成日為9/15，有望提前完成。

圖二、本校游泳池無障礙設施與設備改善工程之坡道

二、有關遊戲場工程之說明：本校今年度改善之遊戲場工程位於幼兒園內，由於遊戲場之審查過程複雜且程序繁瑣，又本校遊戲場之設備多有訂製少有產品，目前本案已於8/30開工，預計本周末將既有不符規範之遊戲場及地墊拆除完畢，而後進行素地整理及設備安裝。

圖三、本校遊戲場拆除現況

除上述說明外，尚有以下事項要勞煩各位家長配合，讓我們一起保護彼此，度過疫情這道難關，說明如下：

校園安全維護：

(一)為防範疫情擴散，本校自本學期開學起暫停一切校園開放場所，並於上班日時請家長止步於校門外，同時上學時間僅開放前門通行，以利人員管控。

(二)家長若需到校與老師晤談，敬請事先與老師約定時間，再持老師親簽的「親師會談單」，配合校園門禁管理辦法辦理入校手續，以維護校園安全。如無事先預約，且無快篩或疫苗接種證明，恕無法放行入校，造成不便敬請見諒。

(三)除了幼兒園及特殊需求學生家長外，請避免入校接送及送餐以利門禁管理維護校園安全。

(四)落實人車分道，學校車道門位於南門圓環位置，為車輛通行專用道，請勿停放車輛影響通道或從車道入口進出學校造成危險。

(五)敬請提醒孩子，行走樓梯勿奔跑，並依循中央線分道標示靠右行走，避免擦撞事件發生。

總務處期許在這新的學年裡，持續提升後勤支援效能，建構安全、人性化的優質學習場域。